**SPRINT REVIEW – SEMANA 1 – 2**

**DATA: 26/09/2024**

**PLANO DE AÇÃO DA SEMANA ANTERIOR:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TAREFA** | **ESTADO** | **RESPONSÁVEL** |
| Atualizar a Documentação | CONCLUÍDO | Victor Santana |
| Atualizar o Trello | CONCLUÍDO | Phelipe Bruione |
| Revisar a Calculadora | CONCLUÍDO | Bruno Araújo |
| Revisar a Identidade Visual | CONCLUÍDO | Ian Medeiros |
| Revisar o Banco de Dados | CONCLUÍDO | Eduardo Almeida |
| Estruturar o Site | PENDENTE | Leandro Robatino |

**Observações:**

* Estruturar o Site ficou pendente devido a priorização de outras atividades que são base para o site (como a identidade visual).

**PLANO DE AÇÃO PARA PRÓXIMA SEMANA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **O QUE FAZER** | **PRAZO DE ENTREGA** | **RESPONSÁVEL** |
| Estruturar o Site | 30/09/2024 | Ian Medeiros |
| Site Estático – Home Page | 02/10/2024 | Leandro Robatino |
| Site Estático – Login | 02/10/2024 | Bruno Araújo |
| Site Estático – Cadastro | 02/10/2024 | Eduardo Almeida |
| Atualizar Simulador Financeiro | 02/10/2024 | Phelipe Bruione |
| Modelagem Lógica/Script - BD | 02/10/2024 | Victor Santana |

**Observações:**

* As tarefas relacionadas ao site serão feitas focadas na estilização.